Администрация Черниговского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.08.2018                              с. Черниговка                     №497-па

| Об утверждении регламента ведения реестра проектов и программ администрации Черниговского района |  |
| --- | --- |

Руководствуясь постановлением администрации Черниговского района от 08.08.2018 № 494-па «Об утверждении положения об управлении проектами в администрации Черниговского района», Уставом администрации Черниговского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить регламент ведения реестра проектов и программ администрации Черниговского района (приложение № 1).

2. Утвердить форму реестра проектов и программ администрации Черниговского района (приложение № 2).

3. Управлению экономики и территориального планирования администрации Черниговского района (Акимовой) обнародовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Черниговского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на координатора проектной деятельности в администрации Черниговского района – первого заместителя главы администрации Черниговского района Климчука С.С..

Глава Черниговского района                                                           В.Н.Сёмкин

Приложение №1

к постановлению администрации

Черниговского района

от 16.08.2018 №  497-па

РЕГЛАМЕНТ

ведения реестра проектов и программ администрации

Черниговского района

1. Регламент ведения реестра проектов и программ администрации Черниговского района  (далее, соответственно, Регламент и Реестр) определяет:

- порядок ведения Реестра;

- порядок включения проектов (программ) в Реестр;

- порядок внесения изменений в Реестр.

2. Реестр ведется в электронном виде ответственным сотрудником администрации Черниговского района (далее – администрация района) в соответствии с утвержденной формой. Ответственный сотрудник администрации района назначается распоряжением администрации района.

3. Проекты (программы) включаются в Реестр в день, следующий за днем принятия решения об открытии проекта (программы).

3.1. Сотрудник администрации района, определенный координатором проекта (программы), направляет ответственному сотруднику в день, следующий за днем принятия решения об открытии проекта (программы), информацию о проекте (программе) согласно Приложению № 2 к настоящему Регламенту.

3.2. Ответственный сотрудник администрации района, указанный в пункте 2 настоящего Регламента, вносит информацию о проекте в Реестр в день предоставления информации.

4. В Реестр включаются приоритетные, стратегические и ведомственные проекты (программы), а также проекты (программы), включенные в Реестр пилотных проектов (программ) для апробации инструментов и методов проектного управления в администрации района.

5. В Реестр вносится информация об основных параметрах проектов (программ), реализуемых администрацией района, а именно:

- наименование проекта (программы);

- основания для включения проекта (программы) в Реестр: указывается основание в соответствии с Положением об управлении проектами в администрации района либо включение в Реестр пилотных проектов (программ) для апробации инструментов и методов проектного управления в администрации района и дата открытия проекта (программы);

- краткое описание проекта (программы): указывается цель и краткое содержание проекта (программы);

- сроки проекта (программы): указывается период реализации проекта (программы);

- заказчик проекта (программы): указывается ФИО и должность;

- куратор проекта (программы): указывается ФИО и должность;

- руководитель проекта (программы): указывается ФИО и должность;

- функциональный проектный офис (далее – ФПО): указывается структурного подразделения администрации района, на базе которого создан ФПО, а также ФИО и должность руководителя ФПО;

- вид проекта: стратегический, приоритетный, ведомственный;

- изменения проекта (программы): указывается дата внесения изменений, содержание изменений, наименование и реквизиты документа, являющегося основанием для внесения изменений.

- завершение проекта (программы): указывается дата завершения проекта (программы), наименование и реквизиты документа, подтверждающего завершение проекта (программы).

6. Информация, указанная в пункте 5 настоящего Регламента, вносится в Реестр в соответствии с заявкой на открытие проекта (программы), решением об открытии проекта (программы), а также утвержденными проектными документами.

7. В случае открытия программы, в Реестр вносится информация об основных параметрах программы, а также основных параметрах проектов, входящих в состав программы согласно пункту 5 настоящего Регламента.

8. В случае внесения изменений в проектные документы в части, касающейся основных параметров проектов (программ), указанных в пункте 5 настоящего Регламента, координатор проекта (программы) направляет ответственному сотруднику администрации района в течение 1 рабочего дня, с даты внесения изменений, информацию в соответствии с подпунктом «к» пункта 5 настоящего Регламента. Ответственный сотрудник администрации района вносит информацию об изменениях в проекте (программе) в Реестр в день ее предоставления.

Приложение № 2

к постановлению  администрации Черниговского района

от  ________________   № ________

Утверждаю

Координатор проектной деятельности в администрации Черниговского района

__________________ / _____________/

Подпись		ФИО

«_____»______________ 20____г.

РЕЕСТР

проектов и программ администрации Черниговского района

| № | Наименование проекта/ программы | Основание для включения проекта/ программы в Реестр | Краткое описание проекта/ программы | Сроки проекта/ программы | Заказчик проекта/ программы | Куратор проекта/ программы | Руководитель проекта/ программы | Функциональный проектный офис | Изменения проекта/программы, дата внесения изменений | Завершение проекта/ программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________________________             _______________________________              / _____________________ /

(Должность, подпись, ФИО сотрудника, ответственного за ведение реестра проектов и программ администрации района)